| UBND TỈNH TRÀ VINH SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
| DỰ THẢO DỰ THẢO Số: /TTr-STNMT | Trà Vinh, ngày tháng năm 2024 |

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế 
khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 27 tháng 11 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Nghị định số 54/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2024  của Chính phủ quy định việc hành nghề khoan nước dưới đất, kê khai, đăng ký, cấp phép, dịch vụ tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 72/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc xử lý, trám lấp giếng không sử dụng;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BTNMT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trám lấp giếng không sử dụng (có hiệu lực thi hành từ ngày 26/5/2025);

Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Căn cứ Công văn số 5975/UBND-NN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Trà Vinh vê việc phê duyệt đề cương “Phương án Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

I. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công tác điều tra, rà soát hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước dưới đất:

Thực hiện Công văn số 5975/UBND-NN ngày 30 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Trà Vinh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2023 và ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 75/HĐ-STNMT ngày 28/06/2023 với Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam (Nhà thầu thi công) để triển khai thực hiện Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”. Kết quả công tác điều tra thực địa hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất, trên toàn tỉnh có 104.663 công trình, trong đó: 911 công trình Q ≥ 10m3/ngày đêm; 98.508 Số lượng công trình Q < 10m3/ngày đêm; 5.244 công trình bị hư hỏng, không sử dụng.

Thực hiện hướng dẫn triển khai việc hạn chế khai thác nước dưới đất theo quy định của Luật Tài nguyên nước năm 2023 tại Công văn số 3201/BTNMT-TNN và Công văn số 1837/TNN-LVSMC; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2464/UBND-NN và Công văn số 3066/UBND-NN, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục thực hiện Nhiệm vụ “Rà soát, điều chỉnh Danh mục vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh kèm theo Quyết định số 2367/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh (bãi bỏ Vùng hạn chế 3 và Vùng hạn chế hỗn hợp)” và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2024.

Trong quá trình thực hiện Phương án “Tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất và điều tra hiện trạng các giếng khoan trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”, Nhà thầu thi công đã rà soát và điều chỉnh các sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 01/7/2024) và Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của UBND tỉnh. Kết quả trên địa bàn tỉnh Trà Vinh hiện có 01 công trình (01 giếng khoan) nằm trong vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (thuộc vùng hạn chế 1 là Khu vực liền kề ranh mặn tầng chứa nước qp2-3), cụ thể:

- Địa điểm công trình: Tại khóm 9, Phường 7, thành phố Trà Vinh; vị trí tọa độ X: 1096733; Y: 589586;

- Chủ công trình: Bà Trần Túy Phượng;

- Mục đích khai thác, sử dụng nước: Sản xuất nước đóng chai, nước đá, sinh hoạt;

- Tình trạng khai thác: chưa được cấp giấy phép khai thác tài nguyên nước theo quy định.

- Hiện tại, Hộ gia đình có sử dụng nước do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh cung cấp.

2. Tổ chức xin ý kiến đóng góp cho Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

2.1. Thực hiện quy định tại khoản 2, Điều 38 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ:

- Ngày 15/11/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số  4274/STNMT-QLTNB gửi hồ sơ lấy ý kiến bằng văn bản tới các cơ quan, đơn vị liên quan, bao gồm: Các Sở: Xây dựng, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư; UBND thành phố Trà Vinh; UBND Phường 7, thành phố Trà Vinh; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam phường 7, thành phố Trà Vinh;

- Ngày 19/11/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc trực tiếp, trao đổi với Hộ gia đình Bà Trần Túy Phượng (khóm 9, phường 7, thành phố Trà Vinh) về phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất với sự tham gia của đại diện UBND phường 7 và Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Trà Vinh.

Qua đó, các cơ quan, đơn vị và Hộ gia đình Bà Trần Túy Phượng thống nhất với biện pháp, lộ trình thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất do Nhà thầu thi công đề xuất, như sau: Dừng việc khai thác nước dưới đất; Cơ quan nhà nước thực hiện việc xử lý vi phạm đối với việc khai thác không có giấy phép; Lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác.

2.2. Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ:

- Ngày 22/11/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 948/BC-STNMT báo cáo UBND tỉnh về tình hình thực hiện phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Ngày 29/11/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc họp Hội đồng thẩm định theo Quyết định số 469/QĐ-STNMT ngày 22/11/2024 với sự tham gia của các sở, ban, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chuyên gia, nhà khoa học về tài nguyên nước.

- Nhà thầu thi công chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo Biên bản họp Hội đồng thẩm định ngày 29/11/2024 và có Công văn số 1794/TNNMN-KT ngày 02/12/2024 của Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

2.3. Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 38 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ:

Qua kiểm tra hồ sơ Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được hoàn thiện theo ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4513/STNMT-QLTNB, ngày 03/12/2024 xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường; Công văn số 4514/STNMT-QLTNB, ngày 03/12/2024 xin ý kiến các Sở Tài nguyên và Môi trường các địa phương liền kề (các tỉnh Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bến Tre) đối với Phương án.

2.4. Thực hiện quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ:

Trên cơ sở ý kiến đóng góp cho Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo các văn bản:

- Công văn số 3125/BTNMT-LVSMC ngày 12/12/2024 của Cục Quản lý tài nguyên nước - Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Công văn số 6220/STNMT-QLTNB&KTTV ngày 06/12/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre.

- Công văn số 3741/STNMT-NKS ngày 10/12/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng.

- Công văn số 4995/STNMT ngày 06/12/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long.

Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4641/STNMT-QLTNB ngày 12/12/2024 đề nghị Nhà thầu thi công khẩn trương hoàn thiện sản phẩm Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa
bàn tỉnh Trà Vinh theo ý kiến đóng góp của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở tài nguyên và Môi trường các tỉnh liền kề.

- Nhà thầu thi công chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo đề nghị tại Công văn số 6461/STNMT-QLTNB ngày 12/12//2024 và có Công văn số 1849/TNNMN-KT ngày 13/12/2024 về việc báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Sở tài nguyên và Môi trường các tỉnh liền kề cho “Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh”.

II. THUYẾT MINH PHƯƠNG ÁN, LỘ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Căn cứ điểm b và điểm d khoản 4 Điều 36 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ, quy định các biện pháp hạn chế khai thác trong vùng hạn chế khai thác nước dưới đất như sau:

“b) Trường hợp công trình đang khai thác nước dưới đất nhưng không có giấy phép khai thác nước dưới đất hoặc không đăng ký khai thác nước dưới đất thì phải dừng khai thác và cơ quan nhà nước thực hiện việc xử lý vi phạm đối với việc khai thác nước dưới đất không có giấy phép theo thẩm quyền.

Các trường hợp quy định tại điểm này phải thực hiện trám lấp giếng theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm d khoản này;

d) Công trình đang khai thác nước dưới đất để cấp nước cho mục đích sinh hoạt thuộc trường hợp phải có giấy phép khai thác nước dưới đất hoặc đăng ký nhưng chưa có giấy phép hoặc chưa đăng ký thì được xem xét cấp giấy phép khai thác hoặc đăng ký nếu đủ điều kiện cấp phép, đăng ký theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước;”.

Đối với công trình khai thác nước dưới đất trong vùng hạn chế của Hộ gia đình bà Trần Túy Phượng, hiện có 7 nhân khẩu; giếng đang khai thác, sử dụng nước dưới đất là để phục vụ cho mục đích sinh hoạt và sản xuất nước đóng chai, nước đá (trong đó sử dụng nước phục vụ cho sản xuất là chính). Đồng thời theo thông tin từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh, hiện nay gia đình cũng đang sử dụng nguồn nước sạch do Công ty cung cấp (với số tiền trung bình phải trả hàng tháng trong 11 tháng đầu năm 2024 là 1.130.727 đồng).

Do trên, để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật, trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất thực hiện biện pháp, lộ trình hạn chế khai thác nước dưới đất như sau:

(1) Dừng việc khai thác nước dưới đất, chuyển sang sử dụng toàn bộ nước cho sinh hoạt và sản xuất từ nguồn do Công ty cổ phần Cấp thoát nước Trà Vinh cung cấp: Thời gian thực hiện tối đa 30 ngày kể từ ngày Quyết định phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có hiệu lực.

(2) Triển khai kiểm tra, xử lý vi phạm đối với việc khai thác nước dưới đất không có giấy phép: Thời gian thực hiện tối đa 60 ngày từ ngày Quyết định phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có hiệu lực.

(3) Thực hiện trám lấp giếng đang khai thác theo quy định hiện hành: Thời gian thực hiện tối đa 60 ngày kể từ ngày có Quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 53/2024/NĐ-CP ngày 16/5/2024 của Chính phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Hồ sơ kèm theo tờ trình gồm dự thảo:

- Quyết định phê duyệt Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Phương án tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Báo cáo thuyết minh Phương án, lộ trình tổ chức thực hiện việc hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

- Các bản đồ kèm theo phương án.

- Các văn bản tiếp thu, giải trình các ý kiến đóng góp.

- Các văn bản khác có liên quan.

Trân trọng kính trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Ban lãnh đạo Sở; - Lưu: VT, QLTNB. | KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Quốc Tuấn |
| --- | --- |